# RuleForge V1.0 项目规划与参赛实施方案

副标题：基于 TextIn xParse 的 D&D 5E SRD 5.1 可执行规则引擎

文档版本：V1.0 ｜整理日期：2026-10-08｜项目阶段：参赛开发规划

核心定位：把静态规则书转换为可检索、可追溯、可计算、可执行、可扩展的 TRPG 辅助系统。目标参加 TextIn xParse「文档觉醒」AI 应用创新赛·脑洞创意赛道。

# 1. 项目概览

| 项目字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | RuleForge |
| 首版规则 | D&D 5E SRD 5.1（2014 规则体系，不混用 SRD 5.2） |
| 核心用户 | 玩家 PL、地下城主 DM |
| 核心模块 | 文档解析、规则速查、基础人物创建、完整战斗流程、自定义规则导入 |
| 技术路线 | TextIn xParse + Codex + FastAPI + Python 规则引擎 + React + SQLite |
| 部署形态 | 本地优先、支持部署的 Web 应用 |
| 比赛截止 | 2026-10-28 23:59:59 |
| 建议冻结 | 2026-10-23 |

## 1.1 首版产品承诺

首版实现“流程完整”，即遭遇创建→先攻排序→回合推进→行动声明→判定与效果结算→结束战斗→生成日志；不承诺 SRD 5.1 所有特殊能力、法术、反应都自动判定。未覆盖的机制必须提供规则检索、DM 手动裁定和日志记录，不能假装自动支持。

## 1.2 核心创新

规则可执行化：xParse 将 PDF 提取为内容与表格；经过结构化、验证、规则编译，进入确定性执行引擎。

计算可溯源：每次 AC、命中、伤害、豁免或状态改变，记录触发规则、计算式、掷骰结果和原文出处。

规则动态扩展：DM 上传自定义（Homebrew）规则文档，解析、审核后加入知识库，并在受限模板范围内参与运算。

# 2. 产品功能规格与优先级

优先级定义： P0 = 参赛版必需；P1 = 有余力完成；P2 = 赛后扩展。

## 2.1 A 模块：SRD 文档解析与规则知识库

| 功能 | 优先级 | 验收产物 |
| --- | --- | --- |
| 官方 SRD 5.1 PDF 导入与解析任务 | P0 | 文档、任务记录 |
| xParse Markdown/JSON 真实解析 | P0 | 真实响应、日志、解析产物 |
| 章节、条目、表格抽取 | P0 | 装备、职业、法术和战斗条目 |
| 文档、章节、页码及原文关联 | P0 | 来源可追溯的条目 |
| Schema 校验和人工复核标记 | P0 | 规则数据状态与错误报告 |
| 规则版本管理（srd-5.1） | P0 | 独立版本命名空间 |
| 多文档批量导入 | P1 | 批量处理与去重 |

验收：参赛演示所用规则均能追溯到解析后的真实 SRD 源文档；不存在为满足演示而伪造的解析响应或页码。

## 2.2 B 模块：规则速查

| 功能 | 优先级 |
| --- | --- |
| 关键词搜索、全文索引 | P0 |
| 自然语言问题理解及带证据回答 | P0 |
| 战斗、装备、职业、法术等分类浏览 | P0 |
| 点击跳转到来源章节/页码 | P0 |
| 与当前战斗状态关联的规则入口 | P0 |
| 中英文关键词与别名词典 | P1 |

原则：AI 负责理解问题、定位资料、解释规则；规则计算交给确定性引擎。无法从来源中确定的结论必须明确标示为不确定。

## 2.3 C 模块：基础人物创建

| 功能 | 优先级 |
| --- | --- |
| 六维属性、调整值计算 | P0 |
| SRD 种族、职业、背景选择 | P0 |
| 等级、熟练加值、技能与豁免 | P0 |
| HP、AC、速度、攻击数据 | P0 |
| 武器、护甲和盾牌管理 | P0 |
| 角色保存、读取、编辑 | P0 |
| 基础施法数据与法术位 | P1 |
| 多职业、完整升级流程 | P2 |

端到端先保证 1 级战士、游荡者、法师三个模板可用；数据库和 Schema 保持可扩展。

## 2.4 D 模块：完整战斗流程

工作流： 创建遭遇→加入角色与怪物→掷先攻→开始回合→选择行动→合法性检查→计算判定→结算效果→保存日志→下一回合／结束。

| 机制 | P0 必需能力 | 复杂情况方案 |
| --- | --- | --- |
| 先攻 | d20 + 敏捷调整值、排序 | 同先攻由 DM 选择 |
| 行动经济 | 行动、附赠动作、移动、反应消耗 | 特殊动作走扩展或 DM 裁定 |
| 攻击 | 近/远程攻击、熟练值、命中判定 | 场景特例手动修正 |
| 优势/劣势 | 两次 d20 取高/低、相互抵消 | 记录触发来源 |
| AC | 护甲、盾牌、敏捷及明确支持的修正 | 额外效果独立生效 |
| 伤害 | 伤害骰、调整值、暴击、伤害类型 | 组合伤害分项处理 |
| 防御 | 抗性、易伤、免疫及临时 HP | 明确结算顺序 |
| 生命状态 | HP、治疗、0 HP、死亡豁免、稳定 | 保留人工裁定入口 |
| 状态 | 常见状态及持续时间 | 仅自动处理已实现条目 |
| 法术 | 施法命中、豁免、伤害、治疗、资源消耗 | 仅对测试集中受支持的法术自动结算 |
| 日志 | 命令、骰值、规则、结果及状态变化 | 支持 DM 调整与审计 |

核心限定： V1.0 战斗流程完整，但法术与特殊能力覆盖采用明确的“已支持清单”；反应插入与持续效果时机应纳入状态机设计，暂时无法自动化的效果交给 DM 决策。

## 2.5 E 模块：Homebrew 自定义规则导入

| 导入等级 | 能力与范围 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 知识型 | 导入文档为检索条目 | P0 |
| 数据型 | 通过 Schema 的装备、怪物及简单状态 | P0 |
| 执行型 | 受限的固定加值、伤害骰替换、附加伤害模板 | P0（受限） |
| 任意规则自动执行 | 从任意自然语言生成通用可执行逻辑 | P2 |

输入→xParse→规则草案→字段检查→DM 审核→发布→在角色/战斗中使用。禁止直接执行 AI 生成的 Python/JavaScript；使用白名单指令与受限规则 DSL。

# 3. 技术架构

## 3.1 技术选型

| 层次 | 选型 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 开发 Agent | Codex | 工程设计、编码、测试、调试 |
| 文档解析 | TextIn xParse Skills/CLI/API | 结构化提取，保留真实解析证据 |
| 前端 | React + TypeScript | 规则、角色、战斗和导入界面 |
| 后端 | Python + FastAPI | API、权限、任务编排、服务逻辑 |
| 数据验证 | Pydantic | 输入及规则结构约束 |
| 规则引擎 | Python 纯函数 + 状态机 | 确定性判定、状态转换 |
| 存储 | SQLite + 文件存储 | 角色、规则、遭遇、事件与文档 |
| 搜索 | SQLite FTS5 | 全文检索；后续按需引入语义索引 |
| AI | 可配置大模型 API | 问句解析、候选抽取、自然语言解释 |
| 测试 | pytest | 规则单测、集成测试、回归测试 |

架构形式：模块化单体。优先完成可信规则引擎，不引入微服务、Kubernetes 或重型向量数据库。

## 3.2 分层和数据流

SRD 5.1 PDF / 授权的 Homebrew PDF

↓

TextIn xParse（官方技能、CLI 或 API）

↓

原始 Markdown / JSON + 日志 + 来源信息

↓

标准化抽取 → Pydantic 验证 → 审核与版本发布

├──────────────→ 规则知识库 → 搜索 / 有依据的问答

└──────────────→ 受限规则 DSL → 确定性规则引擎

↓

战斗状态机 + 命令/事件日志

↓

React Web 跑团控制台

## 3.3 五步规则管线

Parse（解析）：由 xParse 生成文档内容、表格和章节信息；留存原始产物。

Normalize（标准化）：归一为装备、职业、法术、状态、规则引用等领域数据。

Compile（编译）：转换为受限操作、条件和效果配置，不生成任意可执行程序。

Validate（校验）：Schema 校验、来源复核、规则单测、DM 审核。

Execute（执行）：根据当前状态、用户命令、骰值和已发布规则确定结算结果。

## 3.4 规则 DSL 示例（项目内部格式，不是 xParse 输出）

{

"id": "srd51.condition.prone.melee",

"ruleset": "srd-5.1",

"category": "attack_modifier",

"conditions": [

"target.has_condition:prone",

"attacker.distance_ft<=5"

],

"effect": {

"type": "attack_advantage",

"value": true

},

"source": {

"document_id": "srd-5.1",

"section": "Conditions: Prone",

"page": null

},

"review_status": "pending"

}

真实实现需要严格的 DSL 解析器、执行时机、优先级和冲突机制；page 仅在从文档获得真实页码映射后填充。

## 3.5 战斗状态与事件模型

命令示例：AttackCommand、CastSpellCommand、MoveCommand、EndTurnCommand、ApplyEffectCommand。

命令 + 当前战斗状态

→ 合法性与资源校验

→ 规则查找、掷骰和修正值结算

→ 效果与持续时间处理

→ 新状态 + 事件日志 + 来源引用

战斗状态应覆盖：轮数、先攻、行动者、HP、AC、速度、位置、行动额度、反应资源、状态、持续效果、法术位、骰子记录、DM 裁定记录。特别注意借机攻击等反应必须在触发时机插入，而非直接排在普通回合后。

## 3.6 推荐目录

ruleforge/

├── frontend/

│   ├── pages/{rules,characters,combat,homebrew}/

│   └── components/

├── backend/

│   ├── api/

│   ├── ingestion/             # xParse 适配、标准化、来源索引

│   ├── rules/{schema,compiler,evaluator}/

│   ├── combat/{dice,initiative,actions,attacks,damage,conditions,spells,state_machine}.py

│   ├── characters/

│   ├── persistence/

│   └── tests/

├── data/{raw,normalized,fixtures}/

├── docs/{architecture,competition}/

├── docs/rule-coverage.md

└── README.md

rule-coverage.md 必须逐条标记：自动执行、部分执行、仅检索、未支持。

# 4. 开发排期与里程碑

参赛截止：2026-10-28 23:59:59；建议 10 月 23 日功能冻结，10 月 27 日前提前提交。

| 日期 | 阶段 | 主要工作 | 验收里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/08—10/11 | M1 文档解析与数据模型 | 官方 SRD 5.1、xParse 解析、来源映射、核心 Schema | 一条规则完成真实解析与验证，可被程序求值 |
| 10/12—10/16 | M2 角色、检索、战斗基础 | 角色模型、FTS 检索、骰子、先攻、AC、命中、伤害 | 角色可加入遭遇并完成基础攻防结算 |
| 10/17—10/21 | M3 完整战斗流程 | 回合状态机、行动资源、状态、死亡豁免、法术基础、日志 | 2 名 PL + 2 名怪物完整运行至战斗结束 |
| 10/22—10/23 | M4 Homebrew 与冻结 | PDF 导入、字段校验、审核、可执行武器模板 | 自定义武器解析并参与战斗；功能冻结 |
| 10/24—10/28 | M5 评测与提交 | 测试、录屏、PDF 文档、调用证明、提交 | 10/27 完成材料并尽量提前提交 |

## 4.1 M1：10 月 8—11 日

确认下载 SRD 5.1 CC BY 4.0 官方文档，保证版本唯一。

Codex 安装并调用 xParse 官方 Skill；检查凭证、额度、大小限制。

解析护甲、武器、职业表、状态及战斗规则；保留请求/响应及日志。

设计 Rule、Item、Character、Creature、CombatState Schema。

建立数据库和自动测试；至少实现一条来源可追溯的 AC 规则。

## 4.2 M2：10 月 12—16 日

规则查询、来源查看、角色创建和保存。

实现骰子引擎；可注入固定随机序列用于测试重放。

先攻、攻击、命中、优势/劣势、AC、伤害及临时 HP。

每项计算记录规则 ID、公式、骰值和状态变更。

## 4.3 M3：10 月 17—21 日

完成战斗回合、行动资源、移动和结束判定。

处理基础状态、治疗、0 HP、死亡豁免及手动调整。

接入已验证的基础攻击/豁免法术、法术位管理。

保留反应触发时机、持续效果及 DM 裁定日志。

## 4.4 M4：10 月 22—23 日

Homebrew PDF 上传、xParse 解析、规则草案与审查 UI。

支持自定义武器/怪物及限定模板的可执行效果。

在实际战斗里使用新导入的规则，形成前后对比证明。

冻结功能，停止开发新特性。

## 4.5 M5：10 月 24—28 日

固化测试、复核准确率与来源。

录制“文档上传→解析→规则编译→角色创建→战斗→Homebrew”的完整流程。

完成不少于 1000 字的参赛说明 PDF，附 xParse 配置/调用截图。

提供可访问应用链接或完整录屏至少一种。

核对作品原创性、署名与资料授权；在官方表单提交。

# 5. 测试与验收

以下属于内部建议指标，不是赛事官方评分规则，也不是已实测结果。

| 指标 | 建议验收目标 |
| --- | --- |
| 已声明支持的 P0 规则 | 固定测试集中 100% 通过 |
| 战斗流程 | ≥3 种预设遭遇可成功运行 |
| 规则溯源 | 演示用规则 100% 有有效来源 |
| Homebrew | ≥2 个获授权的不同结构 PDF 成功解析并导入 |
| 异常管理 | 非法动作、缺失规则和解析失败均有明确提示 |
| 可复现性 | 固定骰子序列可重放一致的结果 |

三种演示测试：A. 战士对战哥布林（先攻、AC、伤害、HP）；B. 法师战斗（受支持法术、豁免、资源、状态）；C. Homebrew 武器（PDF→审核→装备→计算生效）。

# 6. 风险与控制策略

| 风险 | 控制措施 |
| --- | --- |
| PDF 表格误识别 | 用人工标注样本验证字段；保留原文与 Schema 错误报告 |
| 大模型幻觉影响规则 | AI 仅用于检索、解释与候选抽取；计算由确定性引擎执行 |
| 法术和特殊动作规则过广 | 发布规则覆盖清单；不支持时要求 DM 裁定 |
| 状态或资源重复消耗 | 状态机 + 命令合法性检查 + 原子事件日志 |
| AI 生成恶意执行代码 | 禁止执行生成代码；仅编译白名单 DSL |
| 工期超限 | 10/21 必须达成战斗闭环；10/23 功能冻结 |
| 版权及规则版本混用 | 只以 CC BY 4.0 的 SRD 5.1 为基础；授权后方可使用其他文档 |

# 7. 参赛交付清单

- [ ] 作品名称与作品描述（RuleForge）。

- [ ] 作品说明 PDF 不少于 1000 字，包含介绍、技术方案、处理流程、效果。

- [ ] xParse 真实安装、配置和调用截图；保留原始解析文件与日志。

- [ ] 可访问的运行链接或完整演示录屏（至少一种）。

- [ ] 规则引用、计算测试与前后对比材料。

- [ ] 原创性、CC BY 4.0 署名与 Homebrew 文档授权核对。

- [ ] 2026-10-28 23:59:59 前完成官方提交，争取 10/27 提前提交。

# 8. Codex 首轮任务说明

开发 RuleForge V1.0：基于 TextIn xParse 和 D&D SRD 5.1 的规则检索、基础人物创建、完整战斗流程与 Homebrew 导入系统。技术栈 React + TypeScript、FastAPI、Pydantic、SQLite、pytest。第一阶段只实现项目骨架、官方 SRD 5.1 PDF 的真实 xParse 解析、来源追溯、规则数据模型及至少一条经验证的 AC 规则。必须保留实际解析产物、日志和错误；未经允许不得调用付费 API；禁止模拟解析成功。规则计算必须与 AI 文本生成分离；禁止直接执行大模型生成的代码。先设计模块、数据库 Schema、规则 DSL 草案及分阶段测试计划，再按里程碑编码；暂缓复杂前端。

# 9. 官方资源与长期维护

大赛官网：https://builderx.csdn.net/activity-site/docawakening/pages?utm_medium=ad.986

参赛指南：https://hibg5d5t9s.feishu.cn/wiki/ByVNwLxZKiPf6AkDU7Hc2kGHnbh

作品提交：https://marketing.csdn.net/questions/Q2608311543171467490

TextIn xParse Skills：https://github.com/intsig-textin/xparse-skills

SRD 官方入口：https://www.dndbeyond.com/srd

资料说明： 本文以当前会话已经确定的产品设计及项目内已整理的比赛指南为基础，是实施方案而非软件已实现情况。xParse 命令参数、账户免费额度和参赛表单字段以实际调用及官方最新说明为准。

维护建议： 每次迭代同步更新 docs/rule-coverage.md、里程碑完成状态、规则验证用例、xParse 调用证据，以及本文版本号和修订日期。